🏋️ AI LIFTING FORM ANALYZER

Dokumen Perencanaan Proyek & Pembagian Tugas Tim

Analisis Arsitektur • Stack Teknologi • Sprint Plan • Pembagian Peran

# 1. Ringkasan & Pemahaman Proyek

Berdasarkan dokumen yang diberikan, berikut adalah pemahaman kami terhadap sistem AI Lifting Form Analyzer:

🎯 Tujuan Aplikasi Menganalisis gerakan fitness (squat, deadlift, dll.) apakah sudah benar atau tidak menggunakan bantuan AI. Sistem akan mendeteksi pose tubuh pengguna, menganalisis sudut/koordinat sendi, lalu meminta AI untuk memberikan feedback berbasis teks yang mudah dipahami pengguna.

⚙️ Alur Sistem (Workflow) 1. Pengguna merekam / upload video gerakan fitness 2. YOLOv10 / MediaPipe memproses video → menghasilkan koordinat sendi, sudut, posisi tubuh 3. Data tersebut diubah menjadi teks deskriptif (contoh: 'sudut lutut 85°, punggung miring 30°') 4. Teks dikirim ke API AI (Gemini / Claude / DeepSeek) 5. Response AI ditampilkan sebagai feedback ke pengguna

# 2. Rekomendasi Platform Aplikasi

Pertanyaan utama: Android, Windows, atau Website? Berikut perbandingannya:

| Platform | Kemudahan Dev | Akses Kamera | Deployment | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Website (PWA) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Paling mudah | ✅ getUserMedia API | Hosting biasa (Vercel, dll) | 🏆 SANGAT DIREKOMENDASIKAN |
| Android (Native) | ⭐⭐ Perlu Kotlin/Java | ✅ Full akses | APK / Play Store | ❌ Terlalu kompleks untuk scope ini |
| Windows Desktop | ⭐⭐⭐ Perlu Electron/PyQT | ✅ Full akses | Installer .exe | ⚠️ Oke tapi kurang fleksibel |

✅ Kesimpulan Rekomendasi Platform: WEBSITE Alasan utama: Tim tidak perlu belajar Android SDK atau framework desktop yang baru. Backend Python (YOLOv10) bisa berjalan sebagai server API terpisah → frontend web tinggal kirim HTTP request. Bisa diakses dari HP maupun laptop tanpa install apapun. Lebih mudah di-demo ke dosen (cukup buka browser). Deployment gratis: Vercel (frontend) + Railway/Render (Python backend).

# 3. Rekomendasi Stack Teknologi

## 3.1 Arsitektur Sistem (3-Layer)

🖥️ Layer 1 — Frontend (Antarmuka Pengguna) Bahasa: HTML + CSS + JavaScript (atau React.js jika tim familiar) Framework CSS: Tailwind CSS → tampilan modern, cepat, tidak perlu desain dari nol Fungsi: Upload video / akses kamera, tampilkan feedback AI, halaman riwayat analisis

⚙️ Layer 2 — Backend PHP (Manajemen Aplikasi) Bahasa: PHP (Laravel framework) — sesuai dengan rencana awal tim Fungsi: Autentikasi user, manajemen sesi, simpan riwayat analisis ke database, jembatan antara frontend dan Python server Catatan: PHP TIDAK memproses video/AI — hanya mengatur alur data aplikasi

🤖 Layer 3 — Python AI Server (Inti Kecerdasan) Bahasa: Python 3.10+ Framework: FastAPI (lebih modern dan cepat dari Flask, cocok untuk API) Library AI: YOLOv10 (deteksi pose) + MediaPipe (kalkulasi sudut sendi sebagai backup) Integrasi AI: Google Gemini API (gratis, quota cukup untuk proyek kuliah)

## 3.2 Database

| Database | Kegunaan | Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| MySQL / MariaDB | Data user, riwayat analisis, sesi login | 🏆 GUNAKAN INI — familiar, mudah diintegrasikan dengan Laravel |
| SQLite | Alternatif lokal saat development | ✅ Oke untuk testing lokal |
| MongoDB | Jika data JSON kompleks | ⚠️ Overkill untuk scope ini |

## 3.3 Tabel Lengkap Stack Teknologi

| Komponen | Teknologi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Frontend UI | HTML/CSS/JS + Tailwind CSS | Ringan, cepat, tidak perlu setup kompleks |
| Backend Web | PHP + Laravel | Familiar, MVC terstruktur, ecosystem lengkap |
| AI Server | Python + FastAPI | Native support YOLOv10 & MediaPipe |
| Pose Detection | YOLOv10 + MediaPipe | YOLOv10 untuk deteksi objek, MediaPipe untuk keypoints |
| AI Feedback | Google Gemini 1.5 Flash API | Gratis, quota besar, respons natural |
| Database | MySQL 8.0 | Stabil, mudah diintegrasikan Laravel |
| Komunikasi Internal | REST API (HTTP/JSON) | PHP ↔ Python server |
| Version Control | Git + GitHub | Wajib untuk kolaborasi tim |
| Project Management | Trello / GitHub Projects | Agile Scrum board |

# 4. Solusi: Integrasi PHP & Python (YOLOv10)

Pertanyaan penting kalian: bisakah YOLOv10 (Python) digabung dengan PHP? BISA, dengan pola berikut:

🔗 Pola Komunikasi: PHP sebagai Orchestrator, Python sebagai Worker PHP TIDAK menjalankan YOLOv10 langsung — PHP hanya mengirim request HTTP ke Python server. Alur detail: 1. User upload video lewat frontend → diterima PHP (Laravel) 2. PHP simpan file video ke storage, catat ke database 3. PHP kirim HTTP POST ke Python FastAPI: { 'video_path': '/path/video.mp4', 'exercise': 'squat' } 4. Python memproses video dengan YOLOv10, kalkulasi sudut, buat teks analisis 5. Python kirim teks ke Gemini API, tunggu response 6. Python kembalikan hasil JSON ke PHP 7. PHP simpan hasil ke database, kirim ke frontend untuk ditampilkan

## 4.1 Realtime vs Upload — Rekomendasi

| Mode | Cara Kerja | Kesulitan | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Upload Video | User record dulu, lalu upload, sistem proses | ⭐ Mudah | 🏆 REKOMENDASIKAN untuk tugas kuliah |
| Realtime via WebSocket | Frame dikirim langsung dari browser ke Python | ⭐⭐⭐ Sedang | ✅ Bisa dicoba sebagai fitur bonus |
| Realtime via PHP | PHP forward setiap frame ke Python | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sangat sulit | ❌ Jangan gunakan ini |

# 5. Pembagian Tugas Tim (Berdasarkan Dokumen)

Dokumen kalian menyebutkan 5 anggota dengan peran: 1 Scrum Master, 1 Frontend, 2 Backend/AI Developer, 1 QA/Tester. Berikut detail tugasnya per Sprint:

## Pre-Sprint: Inisiasi & Perencanaan (Minggu 1)

| Peran | Tugas | Output |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Setup Trello/GitHub Projects, buat Product Backlog, jadwal standup harian | Product Backlog + papan Scrum |
| Frontend Dev | Buat wireframe/mockup UI (Figma), tentukan komponen halaman | Desain mockup 3-5 halaman |
| Backend Dev 1 (PHP) | Setup Laravel project, buat struktur database, routing awal | Skeleton Laravel + skema DB |
| Backend Dev 2 (AI/Python) | Setup environment Python, install YOLOv10 & MediaPipe, uji koneksi Gemini API | Python env + test script pose |
| QA / Tester | Buat dokumen test case, setup tools pengujian, analisis kompetitor | Dokumen test plan awal |

| 🏃 Sprint 1 — Membangun Fondasi & MVP (Minggu 2-3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peran | Tugas Utama | Output | Catatan |
| Frontend Dev | Buat halaman: Login, Dashboard, Upload Video, Halaman Hasil | HTML/CSS halaman utama selesai |
| Backend Dev 1 (PHP) | Implementasi autentikasi user, endpoint upload file, koneksi DB | Auth + endpoint upload berjalan |
| Backend Dev 2 (Python) | Script YOLOv10 deteksi pose dari video, kalkulasi sudut sendi (lutut, pinggul, punggung) | Script pose analysis berjalan |
| QA / Tester | Test endpoint upload, test script Python secara manual dengan video sampel | Laporan bug Sprint 1 |

| 🏃 Sprint 2 — Integrasi AI & Penyempurnaan UI (Minggu 4-5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peran | Tugas Utama | Output | Catatan |
| Frontend Dev | Integrasi UI dengan API PHP (fetch/axios), tampilkan loading state & hasil feedback AI secara dinamis | UI terhubung penuh ke backend |
| Backend Dev 1 (PHP) | Buat endpoint komunikasi ke Python server (HTTP client), simpan hasil analisis ke DB, API response ke frontend | Bridge PHP ↔ Python berjalan |
| Backend Dev 2 (Python) | FastAPI server: terima video dari PHP, proses YOLOv10, format teks prompt, kirim ke Gemini API, kembalikan response JSON | FastAPI + Gemini terintegrasi |
| QA / Tester | Pengujian end-to-end alur lengkap: upload → analisis → feedback. Catat bug integrasi | Laporan bug integrasi + status fix |

| 🏃 Sprint 3 — Finalisasi, Bug Fixing & Dokumentasi (Minggu 6-7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peran | Tugas Utama | Output | Catatan |
| Frontend Dev | Perbaiki UI/UX berdasarkan feedback QA, tambah halaman riwayat analisis, responsif mobile | UI final + halaman riwayat |
| Backend Dev 1 (PHP) | Optimasi query DB, perbaikan error handling, persiapan deployment | Backend production-ready |
| Backend Dev 2 (Python) | Tuning prompt Gemini, optimasi akurasi threshold YOLOv10, dokumentasi API Python | AI server final + dokumentasi API |
| QA / Tester | Pengujian Black Box & White Box, buat laporan evaluasi akurasi AI, siapkan skenario demo dosen | Laporan pengujian final + demo script |

# 6. Detail Tugas Per Peran

## 6.1 Frontend Developer

Bahasa & Tools: HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind CSS, Axios/Fetch API

- Halaman yang harus dibuat:

- Login & Register (integrasi dengan PHP Auth)

- Dashboard utama dengan panduan gerakan

- Halaman Upload Video dengan preview

- Halaman Loading/Processing (tampilkan animasi saat AI bekerja)

- Halaman Hasil Analisis (tampilkan feedback teks dari Gemini)

- Halaman Riwayat Analisis

- Integrasi JavaScript:

- Gunakan Fetch API / Axios untuk komunikasi ke backend PHP

- Handle upload video dengan FormData

- Tampilkan respons AI secara dinamis (tidak reload halaman)

- Tips:

- Gunakan Tailwind CSS agar tampilan profesional tanpa CSS kompleks

- Komponen bisa dibuat dengan vanilla JS atau Vue.js ringan

## 6.2 Backend Developer 1 — PHP Laravel

Bahasa & Tools: PHP 8+, Laravel 11, MySQL, Eloquent ORM

- Struktur Database yang perlu dibuat:

- Tabel users: id, name, email, password, created_at

- Tabel analysis_history: id, user_id, video_path, exercise_type, ai_feedback, score, created_at

- Tabel exercise_types: id, name, description (squat, deadlift, dll.)

- Endpoint API Laravel yang harus dibuat:

- POST /api/auth/register & /api/auth/login

- POST /api/upload-video → terima video, simpan, trigger Python server

- GET /api/history → ambil riwayat analisis user

- GET /api/history/{id} → detail satu analisis

- Komunikasi ke Python Server:

- Gunakan Guzzle HTTP Client (sudah termasuk di Laravel)

- Kirim: path video + jenis gerakan → Terima: teks feedback JSON

## 6.3 Backend Developer 2 — Python AI Server

Bahasa & Tools: Python 3.10+, FastAPI, YOLOv10, MediaPipe, Google Gemini API

- Script YOLOv10 yang harus dibuat:

- Baca video frame-by-frame menggunakan OpenCV

- Jalankan YOLOv10 pose detection pada setiap frame kunci

- Ekstrak koordinat keypoints: bahu, siku, pinggul, lutut, pergelangan kaki

- Hitung sudut antar sendi menggunakan trigonometri (arctan2)

- Bandingkan dengan threshold ideal: squat (lutut 80-100°, punggung <30°)

- Format Prompt ke Gemini:

- Buat teks deskriptif dari hasil kalkulasi (contoh ada di bawah)

- Sertakan system prompt: 'Kamu adalah pelatih fitness profesional...'

- FastAPI Endpoint:

- POST /analyze → terima path video + exercise_type → kembalikan JSON feedback

📝 Contoh Format Prompt ke Gemini API System: "Kamu adalah pelatih fitness profesional. Analisis data gerakan berikut dan berikan feedback perbaikan dalam Bahasa Indonesia yang ramah dan mudah dipahami. Maksimal 200 kata." User: "Berikut data analisis gerakan SQUAT pengguna: - Sudut lutut kiri rata-rata: 78° (ideal: 80-100°) - Sudut lutut kanan rata-rata: 92° (ideal: 80-100°) - Kemiringan punggung: 35° ke depan (ideal: <30°) - Posisi lutut: sedikit melewati jari kaki - Keseimbangan kiri-kanan: tidak simetris (selisih 14°)"

## 6.4 QA / Tester

Tools: Postman (API testing), Browser DevTools, Google Sheets (dokumentasi bug)

- Pengujian Fungsional (Black Box):

- Test upload video berbagai format (MP4, MOV, AVI)

- Test dengan video gerakan benar vs salah → apakah feedback berbeda?

- Test batas ukuran file, koneksi lambat, input tidak valid

- Pengujian API (Postman):

- Test semua endpoint Laravel (auth, upload, history)

- Test endpoint Python FastAPI langsung

- Verifikasi format JSON response sesuai spesifikasi

- Evaluasi Akurasi AI:

- Kumpulkan 10-20 video sampel (gerakan benar & salah)

- Hitung: berapa % sistem memberikan feedback yang tepat

- Dokumentasikan dalam tabel evaluasi untuk laporan

- Dokumentasi:

- Buat laporan bug dengan format: ID, deskripsi, langkah reproduksi, status

- Siapkan skenario demo untuk presentasi ke dosen

# 7. Struktur Folder Project yang Disarankan

| Repository | Keterangan |
| --- | --- |
| lifting-analyzer/ | Root project |
| ├── frontend/ | HTML/CSS/JS files |
| │ ├── index.html | Landing page |
| │ ├── dashboard.html | Dashboard user |
| │ └── assets/ | CSS, JS, images |
| ├── backend-php/ | Laravel project |
| │ ├── app/Http/Controllers/ | Controller API |
| │ ├── routes/api.php | Definisi routes |
| │ └── database/migrations/ | Schema database |
| ├── ai-server/ | Python FastAPI |
| │ ├── main.py | Entry point FastAPI |
| │ ├── pose_analyzer.py | Logic YOLOv10 |
| │ ├── gemini_client.py | Koneksi Gemini API |
| │ └── requirements.txt | Python dependencies |
| └── docs/ | Dokumentasi & test |

# 8. Tips Sukses & Catatan Penting

⚠️ Penting: Tentang YOLOv10 vs MediaPipe Dari dokumen kalian, disebutkan BOTH YOLOv10 dan MediaPipe. Rekomendasi kami: • Gunakan MediaPipe Pose sebagai UTAMA untuk deteksi keypoints sendi. Alasan: Lebih ringan, akurasi tinggi untuk pose manusia, gratis, tidak perlu training model. • Gunakan YOLOv10 sebagai TAMBAHAN untuk deteksi 'apakah ada orang di frame'. Alasan: YOLOv10 lebih unggul untuk object detection, bukan khusus pose estimation. • Kombinasi ini lebih stabil dan lebih mudah diimplementasikan untuk tugas kuliah.

## Checklist Sebelum Presentasi ke Dosen

- ✅ Video demo berjalan tanpa error (siapkan video backup jika internet lambat)

- ✅ Laporan teknis mencakup: Pendahuluan, Metodologi, Hasil Evaluasi Akurasi

- ✅ Daily stand-up dan Sprint retrospective terdokumentasi

- ✅ Test case QA terdokumentasi dengan hasil aktual

- ✅ Screenshot / GIF tampilan aplikasi untuk laporan

- ✅ Semua anggota paham alur sistem (siap menjawab pertanyaan dosen)

## Resource Gratis yang Bisa Digunakan

| Resource | Link / Cara Akses | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| Google Gemini API | ai.google.dev → API key gratis | AI feedback generator |
| YOLOv10 Model | github.com/THU-MIG/yolov10 | Pose detection |
| MediaPipe Python | pip install mediapipe | Keypoint extraction |
| Laravel | laravel.com/docs | PHP backend framework |
| Tailwind CSS | tailwindcss.com (CDN) | Frontend styling |
| Railway.app | railway.app | Hosting Python server gratis |
| Vercel | vercel.com | Hosting frontend gratis |

Semangat mengerjakan proyeknya! 💪

Dokumen ini dibuat berdasarkan analisis dokumen lifting_Scanner.docx yang diberikan.