Agar pengerjaan proyek AI Lifting Form Analyzer ini sejalan dengan bobot penilaian dosen dan terstruktur dengan baik, alur kerjanya bisa dibagi menggunakan metodologi Agile-Scrum yang terdiri dari 3 Sprints utama:

📑 Fase Pre-Sprint: Inisiasi & Perencanaan

- Aktivitas Utama: * Melakukan analisis kompetitor untuk memperkuat aspek novelty (misalnya memetakan apa kekurangan aplikasi fitness tracking yang ada di pasar saat ini).

  - Membagi peran 5 anggota tim (misal: 1 Scrum Master, 1 Frontend, 2 Backend/AI Developer untuk MediaPipe & Gemini, dan 1 QA/Tester).

  - Menyusun Product Backlog yang berisi daftar semua fitur yang akan dibuat.

- Output: Dokumen Product Backlog (bisa disusun di Trello, GitHub Projects, atau Jira).

🏃‍♂️ Sprint 1: Membangun Pondasi & MVP (Minimum Viable Product)

- Aktivitas Utama:

  - Backend & AI: Setup proyek Python dan mengintegrasikan MediaPipe Pose untuk membaca koordinat sendi (bahu, pinggul, lutut, kaki) dari video squat atau deadlift standar.

  - Integrasi API: Membuat skrip koneksi awal ke API Gemini untuk memastikan token gratisan berjalan lancar.

  - Frontend: Membuat rancangan antarmuka (UI) dasar untuk halaman utama dan halaman perekaman video.

- Output: Prototipe fungsional fitur utama (sistem sudah bisa mendeteksi kerangka tubuh saat pengguna bergerak di depan kamera).

🏃‍♂️ Sprint 2: Integrasi Dua Model AI & Pengembangan UI/UX

- Aktivitas Utama:

  - Optimasi AI (Penggabungan Model): Mengambil data sudut sendi hasil kalkulasi MediaPipe, mengubahnya menjadi format teks/JSON, lalu mengirimkannya sebagai prompt otomatis ke API Gemini.

  - NLP Refinement: Mengatur system prompt Gemini agar kecerdasan buatan ini bertindak sebagai pelatih powerbuilding yang memberikan evaluasi perbaikan postur secara natural.

  - Frontend Integration: Menghubungkan UI web dengan backend Python agar video dari kamera bisa diproses secara real-time atau melalui mekanisme upload.

- Output: Aplikasi dengan fitur 70% selesai (pengguna sudah bisa mengunggah video, sistem melacak gerakan, dan Gemini mengeluarkan teks analisis perbaikan form angkatan).

🏃‍♂️ Sprint 3: Pengujian Akhir, Bug Fixing, & Dokumentasi

- Aktivitas Utama:

  - Pengujian Aplikasi: Melakukan pengujian perangkat lunak menggunakan metode Black Box atau White Box untuk memastikan tidak ada error pada alur sistem.

  - Evaluasi AI: Menguji akurasi deteksi sendi MediaPipe dan ketepatan respons Gemini (menghitung performa akurasi atau kepuasan hasil feedback).

  - Finalisasi: Memperbaiki bug yang tersisa dan melakukan deployment (jika ada hosting) atau menyiapkan video demo produk.

- Output: Produk Akhir (Potentially Shippable Product) yang siap didemonstrasikan di depan dosen.

💡 Tips Tambahan untuk Mengamankan Nilai 100%

Selama alur di atas berjalan, pastikan timmu disiplin mencatat dua hal wajib ini untuk komponen luaran manajemen proyek:

- Daily Stand-up: Catat ringkasan harian singkat mengenai apa yang dikerjakan hari ini, apa yang akan dikerjakan besok, dan apa hambatannya.

- Sprint Retrospective: Di setiap akhir Sprint, kumpul sejenak untuk mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki pada Sprint berikutnya.

Laporan teknis ilmiahnya nanti tinggal ditulis mengikuti struktur: Pendahuluan (urgensi pencegahan cedera angkat beban), Metodologi (arsitektur Python + MediaPipe + Gemini), dan Evaluasi (hasil uji coba akurasi postur).

Workflow

- Kamera merekam user

- Yolo/Mediapipe akan menganalisa gambar

- Mendapatkan nilai kordinat/sudut/posisi tubuh dll

- Tentuin batas threshold

- Membuat sebuah kesimmpulan dalam bentuk teks

- Teks ini, dikirim API Gemini

- Output gemininya, bakal digunakan output kita sendiri

Int a = 3

Int batas = 5

Int input

If

Int input > 5 : Accepted

Else : rejected